電光部落文化聚會所「興建原住民多功能活動中心及環境綠美化」
興辦事業計畫第一次公聽會會議記錄
一、時　　間：民國115年9月30日星期三 上午10時00分
二、地　　點：關山鎮公所三樓調解室
三、主 持 人： 林秘書梓群           紀錄：徐維晨
三、出列席單位及人員： 
　　臺東縣政府：未派員
關山鎮公所：羅文宏
電光部落傳統領袖：羅章榮
電光部落主席：劉金妹
電光里里長：曹永宜
　　土地所有權人及繼承關係人(詳名冊)
四、主持人報告：
感謝各位於百忙中撥冗參加電光部落文化聚會所「興建原住民多功能活動中心及環境綠美化｣興辦事業計畫第一次公聽會，本次公聽會由本所對本興辦事業之公益性、必要性、適當性作專案報告外，除現場聽取所有權人及繼承關係人陳述意見並回應外，且再聽取所有權人意見再協調溝通，由於經費爭取不易，請各地主支持本計畫之興建，期使本計畫可順利進行。如對本案有任何問題，歡迎於會中提出討論，再次感謝各位的參加。
五、興辦事業概況說明及公益性、必要性、適當性及合法性之評估：
    電光部落文化聚會所「興建原住民多功能活動中心及環境綠美化｣
    興辦事業計畫如附件一。


六、第一次公聽會土地所有權人及利害關係人之陳述意見及回應與處理情形：
	編號
	所有權人姓名
	陳述意見內容
	回應及處理情形

	1
	周子平
	115.09.30現場陳述意見
1. 電光段958、960、963地號三筆土地為本人祖母所有，希望徵收有補償措施，以告慰祖先。
	1. 有關土地補償，將依土地徵收條例第11條第1項規定，徵收前應以協議價購方式辦理用地取得，其協議價格將委請不動產估價師查估。有關協議價格亦將於後續招開協議價購會議時詳細說明。另如無法與所有權人達成協議，將採徵收方式辦理取得。

	2
	黃意如
	115.09.30書面陳述意見
1. 本人為上開三筆土地之所有權人(繼承關係人)，該土地目前實際供電光部落原住民祭祀文化活動中心使用，長期服務部落文化與祭祀活動。
2. 本人原則支持電光部落興建多功能活動中心。
3. 針對本次用地取得事業計畫，提出以下意見請求。
1. 請優先以「協議價購｣方式取得土地，而非逕行申請徵收。
2. 補償價格應依市價估價為原則，而非僅以公告土地現值計算，並請說明完整補償項目。
3. 請說明活動中心之功能如何銜接及新建工程期間部落祭祀與文化活動安排。
4. 請提供需用地範圍及完整計畫書，確認本三筆土地是否納入需要範圍，以及有無剩餘地問題。
5. 請求後續協議價購，第二次公聽會等程序均以書面充分通知本人，並給予合理協商時間。
6. 以上意見請詳實載入公聽會會議紀錄，並請以書面回覆處理情形。
	1、 本案將依土地徵收條例第11條規定，優先以協議價購或其他方式取得用地；如所有權人拒絕參與協議，或經協議未能達成合意且無法以其他方式取得，始依法申請徵收。
2、 協議價購價格將委請不動產估價師依市場正常交易價格查估，作為協議參考，並於協議價購會議說明估價結果及相關價款項目。如後續依法辦理徵收，土地補償地價將依土地徵收條例第30條及土地徵收補償市價查估辦法，按徵收當期市價查估辦理，非僅以公告土地現值計算；其他補償項目將依實際查估結果及相關規定逐項說明。
3、 有關既有活動中心功能之銜接及新建工程期間祭祀、文化活動之安排，本所將於後續規劃設計階段與部落共同討論，並於施工前召開協調會，協調活動場地、動線及施工期程，以維持部落祭祀與文化活動之延續，並降低施工影響。
4、 本案需用地範圍及完整事業計畫書詳如(附件1)。台端所述三筆土地，因涉及聯外道路出入口及祭祀活動空間，依目前計畫均全筆納入需用地範圍，無部分取得後之剩餘土地問題。
5、 後續協議價購會議、第二次公聽會及相關程序，本所將依法以書面提前通知台端，並提供相關資料及合理時間，俾利台端了解計畫內容、提出意見及參與協商。
6、 台端所提意見將詳實載入本次公聽會會議紀錄，並由本所以書面回覆處理情形。


七、結論：
(一)有關本案經本所人員向與會之土地所有權人及繼承關係人說明清
    楚，倘仍有疑義或針對本計畫有任何意見，請於115年10月下旬
    第二次公聽會前，請以書面向本所提出陳述意見，本所將妥為說
    明研議辦理。
(二)本次公聽會土地所有權人及繼承關係人以書面或言詞陳述之意
    見、本所回應及處理情形，將於會後郵寄各陳述意見之土地所有
    權人及繼承關係人，針對各位陳述意見之後續處理情形本所於舉
    辦第二場公聽會時再一次向大家說明，另本次公聽會會議記錄於
    本鎮各里辦公處公告處所，及各道路之適當公共位置，以及本所
    網站張貼公告周知。
八、散會：上午11時30分

1

